**PLANNING SPRINT 2**

**BACKLOG DA SPRINT 2 *(31/03 - 04/04)***

**Objetivo**: landing page e formulário prontos e funcionando + envio do PDF ao lead + salvar dados do lead no banco de dados.

| **Tarefa** | **Responsável** | **Prioridade** | **Status (Kanban)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3: Integração com banco de dados (Node.js + MySQL) | Luiz | Alta | A fazer |
| 1.1: Criar HTML/CSS da landing | Bruno | Alta | A fazer |
| 1.6: Desenvolver automação para enviar PDF ao lead | Júlio | Alta | A fazer |
| 1.5: Salvar dados dos leads no banco | Luiz | Média | A fazer |
| 2.2: Validação de e-mail/telefone no formulário | Bruno | Média | A fazer |
| 3.2: Testes manuais | Maicon | Baixa | A fazer |