| **Tarefa** | **Responsável** | **Status** | **Data de Início** | **Data de Término** | **Comentários** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1 - Criar HTML/CSS da página** | Bruno | Concluído | 24/03/2025 | 04/04/2025 | - |
| **1.2 - Criar formulário de captação de leads** | Luiz | Concluído | 24/03/2025 | 28/03/2025 | - |
| **1.3 - Integração com banco de dados (Node.js + SQLite)** | Luiz | Concluído | 31/04/2025 | 04/04/2025 | - |
| **1.4 - Gerar material exclusivo sobre o MBA (PDF)** | Maicon | Concluído | 24/03/2025 | 28/03/2025 | - |
| **1.5 - Salvar dados dos leads no banco** | Luiz | Concluído | 31/03/2025 | 04/04/2025 | - |
| **1.6 - Desenvolver automação para enviar PDF ao lead** | Julio | Concluído | 31/03/2025 | 04/04/2025 | - |
| **2.1 - Documentar fluxo do sistema** | Julio | Concluído | 24/03/2025 | 28/03/2025 | - |
| **2.2 - Validação de e-mail/telefone no formulário** | Bruno | Concluído | 31/03/2025 | 04/04/2025 | - |
| **3.1 - Configurar projeto Node.js/Express** | Bruno | Concluído | 24/03/2025 | 28/03/2025 | - |
| **3.2 - Testes manuais básicos** | Maicon | Concluído | 31/03/2025 | 04/04/2025 | - |

| **Projeto** | **Nome do Projeto** |
| --- | --- |
| **Início** | 20/03/2025 |
| **Término** | 04/04/2025 |
| **Gerente** | Júlio Correa |

| **Riscos** | **Impacto** | **Plano de Mitigação** |
| --- | --- | --- |
| **1.4 - Gerar material exclusivo sobre o MBA (PDF)** | Médio | Júlio irá apoiar o Maicon no desenvolvimento se não finalizar na sprint 1 |